建设工程施工图审查合同

合同编号：

委托人： 海口市恒慧基础建设有限公司

统一社会信用代码： 91460000MA5TPGXG3G

经营地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层

法定代表人： 刘太强

联系方式： 18689605432

电子邮箱： /

受托人：

统一社会信用代码：

经营地址：

法定代表人：

联系方式：

电子邮箱：

- 委托人： 海口市恒慧基础建设有限公司

受托人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 海口公共保税冷链物流中心项目施工图技术审查及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 海口公共保税冷链物流中心项目  。

2.工程内容及规模： 本项目将建设海口公共保税冷链物流中心，通过冷库改造建设，新增物流设备，形成冷库贮藏规模1.4万托。项目对A-1、A-3 干仓仓库区域进行冷库改造，改造面积18250m2，改造内容含拆除、结构、建筑、屋面改造、装饰装修、保温、制冷、通风空调、电气、给排水、消防工程等;区域内道路和管网、供电设施、污水处理设施等室外工程和相关配套设施等。

3.工程地点：  海南省海口市澄迈县海口综合保税区内 A-1 仓库、A-3 仓库区域（海口综合保税区维一路北，经五路西）

4.施工图审查范围： 建筑、结构、给排水、电气、暖通、装修、消防、等专业

二、合同价款及支付

1.合同价款金额：含税总价人民币（大写）     税率：    不含税总价人民币（大写）

1.1合同价款形式：暂定总价合同。结算价格按实际概算批复的建安费作为取费基数，依据《海南省物价局关于重新调整建筑工程施工图技术审查服务收费问题的通知》（琼价费管[2011]224号文）收费标准按基准下浮率（      %）计算、概算批复的施工图审查费二者取低值。最终结算金额以政府财政部门竣工财务决算结果为准。

基准下浮率=（1-投标报价/施工图审查基准价）×100%=（1-        / 194449.94）×100%=     （基准价以实际可研批复的建安费作为取费基数，依据《海南省物价局关于重新调整建筑工程施工图技术审查服务收费问题的通知》（琼价费管[2011]224号文）收费标准）。

1.2 如遇国家税率调整，则合同不含税价格不变，含税价及税率相应调整，委托人每次付款前，受托人需先行向委托人提供与付款金额一致的足额合法有效增值税（普通）发票，如因受托人提供发票延迟或不符合合同约定，委托人有权延迟付款，并不承担任何违约责任，且受托人不得以此为由拒绝履行本合同项下义务，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

2.支付方式：

2.1政府部门拨付项目资金至委托人后，受托人向委托人提交履约担保（如需）、审查合格报告，并在全套施工图上加盖图审章，经委托人书面确认后30天内，由受托人请款并经委托人同意后，委托人在30个工作日内支付至合同价款金额、核算金额二者低值的60%。

2.2待施工单位进场并完成施工图图纸会审，并在本项目资金到位后委托人在30个工作日内支付至合同价款金额、核算金额二者低值的80%。

2.3受托人已完成合同约定的全部施工图审查服务工作，工程竣工及验收合格完成，根据政府审批财务决算批复结果核算本合同最终价款，且本项目每笔资金拨付至委托人账户后，由受托人请款并经委托人同意后30个工作日内支付，直至付清本合同最终价款。

注：核算金额按实际概算批复的建安费作为取费基数，依据《海南省物价局关于重新调整建筑工程施工图技术审查服务收费问题的通知》（琼价费管[2011]224号文）收费标准按基准下浮率（    %）计算。

3.受托人在签订本合同前已充分了解本合同项目属政府投资项目，资金来源于政府投资的情况及其可能出现的合同风险，因政府原因致使项目资金未能落实而导致本合同价款不能如期支付时，此种情形不属于发包人违约情形，受托人同意不追究发包人任何责任。

4.因政府相关部门必要的审批程序和拨款程序造成支付拖延，受托人同意不计取任何利息、滞纳金、赔偿金，也不视同委托人违约而需支付违约金。

三、施工图文件审查周期

合同生效后，当委托人送审资料经受托人确认符合送审要求之日，作为审查周期开始日，项目即列为受审项目。根据工程规模、等级及技术审查程度，双方商定审查周期为7个日历天(不包括施工图设计整改延期发生的时间)，受托人完成施工图审查。

四、施工图文件审查依据

1.建设工程质量管理条例；

2.房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法；

3.国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等。

五、图审文件的主要内容

1.是否符合工程建设强制性标准；

2.地基基础和主体结构的安全性；

3.施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计批准文件；

4.其他法律、法规、规章必须审查的内容。

六、施工图文件审查成果

1.如审查合格，受托人应向委托人出具审查合格报告及审查合格书并在全套施工图上加盖图审章。审查报告应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查单位公章，审查报告纸质版一式  壹  份，电子版一式  壹  份。

2.如第一次审查未通过，受托人应在【7】日内将审查中发现的问题书面汇总告知委托人。委托人应要求勘察设计企业与受托人专业审查人员沟通，并将修改意见及修改后的施工图交受托人审查。受托人应在【7】日内完成复审，复审合格后，按本条第1款执行。

七、委托人的权利与义务

委托人应当向受托人提供下列资料并对所提供资料的真实性负责：

（一）作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件及附件；

（二）全套施工图文件（可分阶段提供）；

（三）其他应当提交的材料。

八、受托人的权利与义务

（一）受托人应该在业务范围内承接施工图审查工作，不得超出业务范围承接施工图审查工作，否则导致的法律后果及赔偿后果由受托人承担。

（二）受托人对施工图审查工作负责，承担审查责任。施工图经审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，审查机构依法承担相应的赔偿责任及相应的法律责任。

（三）审查机构应当建立、健全内部管理制度。施工图审查应当有经各专业审查人员签字的审查记录。审查记录、审查合格书、审查意见告知书等有关资料应当在完成施工图审查工作后交由委托人归档保存。

（四）按项目整体进度需求，及时安排施工图审查，图纸审查合格后应依约及时签发审查合格证书。经审查盖章的施工图，须符合国家有关建设图审程序及办理相关施工许可手续的要求。

（五）根据项目需求，如需二次图审的，受托人须按要求完成审查工作，相关服务包含在合同约定范围内，不再另行计费。

（六）经受托人审查合格的施工图，根据委托人需要加盖图审章的份数在8份以内，不再另行计费。

九、违约责任

1.非因本合同免除责任原因，受托人在审查期限内未完成施工图审查的，每逾期一日，按合同价款0.03%支付违约金。

2.施工图经受托人审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，按照合同价款的20%支付违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，应当赔偿委托人的损失。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。本合同一式 陆 份,双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

十一、不可抗力

在合同约定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方应及时通知对方，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，双方可协商本合同终止。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的、无法克服的事件。

十二、诉讼管辖

在合同执行过程中发生的与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成，任一方可向委托人所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、通知与送达

1.双方共同确认以下联系人、电话和地址可被用于各方之间书面材料、文件、图纸等送达之联络信息，也可用作于政府部门、人民法院等材料送达之联络信息。若采取邮寄送达的，有且仅能使用邮政快递EMS的方式进行，送达时间及相关信息以邮政快递EMS载明的信息为准。若采取专人送达的，以签收时间为准。

委托人联系人： 杜修全    电话： 15607561326    送达地址： 海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座2层

受托人联系人：      电话：      送达地址：

2.任何一方变更本合同所示的联络信息，应提前2日书面通知对方，如未告知变更或告知有误、不准确，按前述地址发出后经过五日即视为有效送达并生效，由此产生的法律后果由变更方承担。

十四、其他

1.对本合同条款作出任何修改和补充，由甲、乙双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.受托人被认定为中标无效的，本合同认定无效。

3.合同履行期间，受托人在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的，委托人有权解除本合同。

4.双方知悉委托人因政府原因导致合同不能或不宜继续履行的(如: 项目资金来源发生变化等)，委托人有权无条件单方面解除本合同，双方同意按已完成合格工作量结算移交，且受托人承诺不追究委托人任何责任。

| 委托人：海口市恒慧基础建设有限公司（盖章） | 受托人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 纳税人识别号： 91460000MA5TPGXG3G | 纳税人识别号： |
| 地址：海南省海口市江东新区江 东大道202号江东大厦B座3层 | 地址： |
| 邮政编码：571100 | 邮政编码： |
| 电话：0989-31908519 | 电话： |
| 传真：/ | 传真： |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱： |
| 开户银行：海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行 | 开户银行： |
| 账号：1014659766633333 | 账号： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |
| 经办人签字： |  |

附件1:

廉政协议书

委托人： 海口市恒慧基础建设有限公司

受托人：

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 委托人与受托人双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，受托人和委托人双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 发包方责任

委托人单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向受托人索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车

辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在受托人单位及受托人所属单位报销任何应由委托人单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向受托人推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 受托人责任

受托人单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向委托人工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为委托人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为委托人和相关单位报销应由委托人单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响委托人工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为委托人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到委托人工作人员向受托人单位或个人索要任何不正当利益时，受托人单位或个人有义务向委托人举报。

第四条 违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔

偿。

（二）受托人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，委托人有权要求受托人承担主合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究受托人的上述责任外，委托人有权终止与受托人签订的合作合同；违约金不足以弥补给委托人造成的实际经济损失的，受托人应当赔偿给委托人造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由委托人与受托人双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

| 委托人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 受托人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |

附件2:

保密承诺函

致：海口市恒慧基础建设有限公司

我司受海口市恒慧基础建设有限公司（以下简称“委托人”）委托，负责海口公共保税冷链物流中心项目施工图技术审查服务 工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：

日期：    年   月   日